Informace o realizaci Cyklostezky Prunéřov – Černovice

Na Cyklostezce Prunéřov – Černovice pokračují práce na poslední části trasy a to v katastru obcí Spořice a Černovice. Byly provedeny náročné sanace zemní pláně pro vybudování podkladních vrstev pro cyklostezku. Práce komplikovaly nevhodné klimatické podmínky. Poslední úsek cyklostezky se stáčí do obce Černovice a vede kolem vodního toku bývalého Lideňského potoka.

Cyklostezka vyústí pod železniční tratí v Černovicích, kde cyklisté mohou plynule pokračovat cyklotrasou do Spořic, Droužkovic a Března. Nebo se nabízí cyklotrasa do Chomutova okolo Zooparku na Červený Hrádek případně do Krušných hor.

První etapa byla úspěšně dokončena a Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice získal za tuto etapu očekávaný příspěvek z Integrovaného operačního programu (IROP) ve výši 90% uznatelných nákladů.

Cyklostezka zatím není převzata od zhotovitele stavebních prací, tedy do definitivního převzetí se nemůže cyklisty užívat. Předpoklad dokončení prací je květen 2018. L. Vydrová

